Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Macarena Avendaño |
| --- | --- |
| Rut | 21.138.073-K |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | BioTrust: Plataforma Web de Validación de Identidad Digital Biométrica y Sellado Criptográfico. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Ciberseguridad, Gestión de Bases de Datos y Gestión de Proyectos de TI. |
| Competencias | Competencias de Especialidad: - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica para soportar la arquitectura web del proyecto. - Resolver vulnerabilidades sistémicas para asegurar que la transmisión biométrica y el sellado criptográfico cumplan normas de seguridad de la industria. - Desarrollar una solución de software y construir el modelo de datos para sistematizar el proceso de verificación y trazabilidad. - Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar procesos de negocio en PYMES. Competencias Genéricas: - Capacidad para generar ideas y soluciones innovadoras que respondan a necesidades sociales/productivas. - Desarrollar proyectos de emprendimiento agregando valor al entorno. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problema a solucionar: En Chile, las PYMES, corredoras de propiedades y servicios profesionales sufren pérdidas económicas por la suplantación de identidad en la firma de contratos digitales simples (arriendos, acuerdos de servicio). La firma electrónica simple por correo no valida la identidad real del firmante, y la Firma Electrónica Avanzada es costosa y compleja para transacciones cotidianas. Ubicación y contexto: Entorno nacional enfocado en micro y pequeñas empresas chilenas que realizan operaciones comerciales en línea. Afectados: PYMES, corredores de propiedades e independientes que requieren certeza jurídica y de identidad. Aporte de valor: Plataforma web de bajo costo que automatiza la verificación del carnet de identidad con la persona en tiempo real (prueba de vida) y emite un PDF sellado con un código QR y hash de verificación inalterable. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en una aplicación web integral (Software como Servicio) que permite a un usuario solicitar una firma de documento. El firmante escanea su cédula de identidad por ambos lados (extrayendo los datos de forma automática mediante OCR) y se realiza una lectura facial a través de la cámara web para validar su identidad. Al verificar la coincidencia, el sistema estampa una marca de agua, un hash único criptográfico y un código QR de verificación en el documento PDF, asegurando que no pueda ser alterado. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto requiere integrar de forma directa las competencias del perfil de egreso: Ciberseguridad: Para aplicar estándares OWASP Top 10, cifrar la biometría y asegurar las imágenes transmitidas. Bases de Datos: Para diseñar el esquema relacional que mantendrá la trazabilidad de cada validación (IP, hora, hash). Desarrollo e Integración: Para consumir APIs de inteligencia artificial (OCR/reconocimiento facial) desde un backend en Python/Node.js y presentarlo en una interfaz web ágil. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se conecta con mi interés técnico por la ciberseguridad, el manejo seguro de datos y el desarrollo de sistemas robustos. Me permite resolver un problema de seguridad aplicado al entorno real sin desviarme del alcance de 15 semanas, potenciando mis habilidades de desarrollo backend e integración de servicios modernos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración y horas: Diseñado para ejecutarse en las 15 semanas lectivas mediante un enfoque por hitos simples. Materiales requeridos: Equipo de cómputo personal, servidor local o capa gratuita de la nube (Render/AWS), bases de datos PostgreSQL y librerías/APIs estándar de código abierto (OpenCV/FaceAPI/Tesseract). Factores externos facilitadores: Disponibilidad de librerías y APIs probadas para OCR y visión por computadora que aceleran el desarrollo. Factores externos dificultadores y solución: Riesgo de retraso en la integración de las APIs biométricas; se soluciona utilizando librerías en Python (como face_recognition y pytesseract) de fácil implementación rápida en entorno local. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación web de validación de identidad digital y sellado documental en 15 semanas, que permita a las PYMES verificar la identidad de firmantes mediante reconocimiento facial y OCR, emitiendo un documento PDF inalterable con código QR de auditoría. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar el modelo de datos relacional y la arquitectura del sistema bajo principios de seguridad de la información y privacidad de datos. - Implementar el módulo de backend para el procesamiento de imágenes (OCR para la lectura de la cédula y algoritmo de comparación facial para prueba de vida). - Desarrollar la interfaz web responsiva para la carga de documentos, proceso de verificación biométrica y gestión del flujo de firma. - Generar el motor de sellado criptográfico del documento PDF, integrando un hash inmutable y un código QR de verificación de autenticidad. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará la Metodología Tradicional (Cascada), estructurada en etapas secuenciales donde cada fase debe completarse formalmente antes de avanzar a la siguiente. Este enfoque se adecúa al desarrollo individual, permitiendo cumplir ordenadamente con el ciclo de vida del software en las 18 semanas de la asignatura Capstone: - Fase de Análisis y Requerimientos (Semanas 1-4): Definición formal del problema, casos de uso, objetivos y requisitos funcionales y no funcionales (SRS simplificado). - Fase de Diseño y Backend Core (Semanas 4-6): Modelamiento de la base de datos relacional PostgreSQL, diagramación UML, diseño de arquitectura y desarrollo de las APIs del servidor backend. - Fase de Desarrollo Frontend Web (Semanas 7-8): Construcción y maquetación de las interfaces de usuario (UI/UX) para la carga de documentos PDF y paneles de gestión. - Fase de Integración Biométrica y Criptografía (Semanas 9-13): Conexión de las librerías OCR para lectura de carnet, validación facial por webcam y programación del motor de sellado con hash SHA-256 y código QR. - Fase de Pruebas, Despliegue y Manuales (Semanas 14-15): Ejecución del Plan de Pruebas unitarias e integrales, containerización en Docker-Compose, redactado de manuales técnicos/usuario y cierre de la Fase 2. - Fase de Evaluación Final y Defensa (Semanas 16-18): Preparación de la documentación de cierre, estructuración de la presentación final y defensa oral del proyecto ante la comisión.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de Arquitectura y Modelo de Datos | Documento técnico con el diagrama Entidad-Relación (MER), diagrama de casos de uso y definición de la arquitectura de seguridad. | Permite validar la correcta planificación de la base de datos y los controles de ciberseguridad antes del código. |
| Avance | Módulo Web y Backend Funcional (MVP 1) | Demostración funcional del login, subida de documentos PDF y registros guardados en la base de datos. | Muestra la correcta implementación de la estructura base del software en el tiempo estipulado. |
| Avance | Documento de Requerimientos (SRS Simplificado) | Especificación formal del problema, objetivos, requisitos funcionales/no funcionales y diagramas de Casos de Uso. | Establece la línea base de Requerimientos en la Fase de Análisis de la metodología Cascada. |
| Final | Plataforma Web Completa y Funcional | Sistema web desplegado capaz de leer la cédula, comparar el rostro por webcam y generar el PDF sellado. | Demuestra la ejecución completa del proyecto y el cumplimiento del objetivo principal. |
| Final | Manual de Usuario y Documento Validado con QR | Documento final en PDF con marca de agua, hash criptográfico y QR funcional para lectura en vivo por la comisión. | Constituye la evidencia física e interactiva de la innovación y seguridad implementadas. |
| Final | Manual Técnico y de Despliegue Docker | Guía de instalación, variables de entorno y archivo ‘docker-compose.yml’ para levantar la solución. | Asegura la portabilidad y la entrega formal de la arquitectura del sistema. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión y Desarrollo | Levantamiento y Requerimientos (SRS) | Especificar el problema, casos de uso, requisitos funcionales/no funcionales y diseñar la arquitectura base. | Draw.io, VS Code | Semanas 1-4 | Macarena Avendaño | Fase inicial de análisis en Cascada. |
| Bases de Datos / Backend | Construcción de BD y Backend Core | Crear la base de datos relacional PostgreSQL (tablas/esquema) y programar la lógica del servidor API (autenticación, gestión de usuarios, recepción de PDF). | PostgreSQL, Python/Node.js, Docker | Semanas 4-6 | Macarena Avendaño | Primera mitad de la construcción del Core. |
| Desarrollo Web / UX | Desarrollo del Frontend Web | Diseñar y programar las pantallas de la interfaz gráfica (login, panel de control, módulo para subir archivos PDF y vista de estado). | React, HTML/CSS, JS | Semanas 7-8 | Macarena Avendaño | Segunda mitad de la construcción del Core. |
| Integración / IA / Ciberseguridad | Integración Biométrica y OCR | Conectar el módulo de procesamiento de imágenes para la lectura automatizada del carnet (OCR) y la validación facial por webcam. | OpenCV, Tesseract, APIs de visión | Semanas 9-11 | Macarena Avendaño | Hito crítico de innovación biométrica. |
| Seguridad / Criptografía | Motor de Sellado QR y Cifrado | Programar el generador de marcas de agua, hash criptográfico SHA-256 e integración del código QR inmutable en el PDF. | PyPDF / PDFKit, QR Generator | Semanas 12-13 | Macarena Avendaño | Asegura la integridad del documento. |
| Gestión y Calidad | Pruebas, Despliegue y Manuales | Ejecutar el Plan de Pruebas, empaquetar en contenedores Docker, redactar manuales y ensayar la demo para la defensa. | Docker-Compose, entorno local | Semanas 14-15 | Macarena Avendaño | Cierre y preparación de la entrega final. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| 1. Levantamiento y Requerimientos (SRS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Construcción de BD y Backend Core |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desarrollo del Frontend Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Integración Biométrica y OCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Motor de Sellado QR y Cifrado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Pruebas, Despliegue Docker y Manuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Elaboración de Documentación Final y Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Profesor Evaluador: Karla Marilyn Roco Ramírez

# 1. ABSTRACT (Resumen Ejecutivo)

## 1.1 Resumen (Español)

El proyecto “BioTrust” consiste en el desarrollo de una plataforma web SaaS diseñada para resolver los problemas de suplantación de identidad e incertidumbre jurídica en la firma de contratos digitales para PYMES en Chile. Implementado mediante una metodología tradicional en Cascada (Waterfall), el sistema integra lectura automatizada de cédula de identidad mediante Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y validación biométrica facial en tiempo real (prueba de vida) a través de la cámara web. Como resultado del proceso de verificación, la plataforma emite documentos PDF inalterables respaldados por un hash criptográfico SHA-256, marcas de agua y un código QR de auditoría en vivo. Esta solución ofrece una alternativa segura, accesible y de bajo costo que fortalece la confianza y certeza técnica en las transacciones comerciales electrónicas.

## 1.2 Abstract (English)

The “BioTrust” project consists of the development of a SaaS web platform designed to mitigate identity fraud and legal risk in digital contract execution for SMBs in Chile. Engineered through a traditional Waterfall software engineering methodology, the system integrates automated national ID card processing via Optical Character Recognition (OCR) and real-time facial biometric verification (liveness detection) using webcams. Upon successful authentication, the platform generates tamper-proof PDF documents embedded with a SHA-256 cryptographic hash, digital watermarks, and a live verification QR code. This solution provides a secure, cost-effective, and accessible framework that reinforces trust and technical certainty in electronic business transactions.

# 2. DESARROLLO DE INGENIERÍA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 Descripción del Proyecto y Relevancia Laboral

El proyecto BioTrust aborda la vulnerabilidad de los acuerdos digitales simples en el segmento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Chile. Muchas organizaciones firman acuerdos por medio de correos electrónicos o imágenes estáticas adjuntas, prácticas que carecen de la robustez técnica necesaria para garantizar la autenticidad frente a disputas legales o suplantaciones de identidad (Federal Information Processing Standards, 2015). BioTrust democratiza el acceso a tecnología de validación de identidad de nivel empresarial mediante la integración de biometría y certificación digital accesible.

En el campo laboral de la Ingeniería en Informática, este proyecto es relevante ya que aborda tres ejes críticos de la industria tecnológica actual: Ciberseguridad (integridad documental y no repudio), Biometría e Inteligencia Artificial (procesamiento de imágenes OCR y reconociendo facial) y Sistemas de Alta Disponibilidad (arquitectura SaaS distribuida en contenedores Docker).

## 2.2 Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

BioTrust integra directamente las competencias de la carrera:

- C1 - Pruebas de Certificación: Diseño y ejecución de un Plan de Pruebas unitarias, de integración y de rendimiento para la captura biométrica y el rendimiento del motor de hashing.

- C2 - Gestión de Proyectos Informáticos: Dirección del ciclo de vida del proyecto bajo la metodología Cascada, asegurando el control de hitos, entregables y riesgos en 18 semanas.

- C3 - Modelado de Datos: Diseño e implementación de un modelo de datos relacional escalable en PostgreSQL para auditar transacciones, usuarios y hashes criptográficos.

- C4 - Desarrollo de Soluciones de Software: Integración de arquitectura multicapa utilizando React para el frontend, Python/FastAPI en el backend, y librerías avanzadas como OpenCV y Tesseract.

## 2.3 Relación con Intereses Profesionales

El desarrollo del proyecto refleja mis intereses profesionales en la Ciberseguridad y la Arquitectura de Software. Mis certificaciones internacionales en Ciberseguridad (LCSPC™, CAPC®) e Inteligencia Artificial (CAIPC®) encuentran en BioTrust una aplicación práctica directa, permitiéndome diseñar controles de seguridad desde la concepción (Security by Design), cifrado de datos en reposo y en tránsito, y mecanismos avanzados de validación de identidad.

## 2.4 Argumentación de Factibilidad

El proyecto es 100% factible de realizarse dentro de las 18 semanas del periodo académico por las siguientes razones:

- Tiempos: Las 18 semanas se encuentran distribuidas secuencialmente, permitiendo abordar de forma ordenada las fases de análisis, diseño, desarrollo y pruebas sin sobreposición de cargas críticas (Sommerville, 2011).

- Recursos Tecnológicos: Se utilizan tecnologías de código abierto (Open Source) de alto rendimiento (FastAPI, React, PostgreSQL, Docker, OpenCV), lo que elimina costos de licenciamiento y asegura estabilidad.

- Abordaje de Dificultades: Frente a posibles retrasos en la calibración del OCR o prueba de vida, se cuenta con librerías maduras preentrenadas (face_recognition, Tesseract-OCR) que reducen la complejidad técnica a una integración mediante API REST (Pantaleo, 2015).

# 3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

## 3.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web SaaS de validación de identidad biométrica (OCR y prueba de vida facial) y sellado criptográfico de documentos PDF a través de hashes SHA-256 y códigos QR para respaldar la autenticidad e integridad de los contratos digitales en PYMES durante el primer semestre de 2026.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Diseñar el modelo de datos relacional en PostgreSQL y la arquitectura backend orientada a microservicios REST/HTTPS.

- Construir una interfaz de usuario fluida y responsiva en React.js para el flujo de captura de documentos y validación biométrica vía webcam.

- Integrar los módulos de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y comparación facial en tiempo real para la verificación de identidad.

- Implementar el motor criptográfico para la estampación de hash SHA-256, marcas de agua e inyección del código QR de verificación sobre los archivos PDF.

- Empaquetar y desplegar la solución utilizando Docker y Docker-Compose para asegurar su operatividad y portabilidad.

## 3.3 Metodología de Trabajo

Se utiliza la metodología tradicional Cascada (Waterfall). Este enfoque secuencial asegura que los requisitos y el diseño arquitectónico queden formalmente especificados antes de iniciar la construcción del código (Sommerville, 2011). Esta estructura rígida pero clara minimiza el reprocesamiento en proyectos de desarrollo individual y facilita la trazabilidad documental en cada hito entregable (Pantaleo, 2015).

# 4. PLAN DE TRABAJO, RECURSOS Y EVIDENCIAS

## 4.1 Cronograma y Plan de Actividades (18 Semanas)

La estructuración de las etapas y el control del cronograma de trabajo se encuentran alineados con las buenas prácticas de gestión de proyectos tecnológicas definidas por el Project Management Institute (2017).

| Actividad | Descripción | Semanas | Entregables / Evidencias |
| --- | --- | --- | --- |
| Act. 1: Requerimientos | Levantamiento de especificación SRS, casos de uso y diagramas UML. | S1 - S4 | Documento SRS simplificado y diagramas de casos de uso. |
| Act. 2: BD y Backend | Diseño de modelo ER PostgreSQL y construcción de API REST base. | S4 - S6 | Script SQL/DDL, endpoints de autenticación y Swagger API Docs. |
| Act. 3: Frontend Web | Maquetación UI/UX en React y comunicación con APIs. | S7 - S8 | Código fuente del Frontend y flujo de navegación funcional. |
| Act. 4: Módulo Biométrico | Integración de OpenCV, Tesseract OCR y API de prueba de vida facial. | S9 - S11 | Módulo funcional de extracción de texto de cédula y match facial. |
| Act. 5: Motor Criptográfico | Programación de generación de Hash SHA-256 y renderizado de QR en PDF. | S12 - S13 | Función de firma PDF y validador de integridad vía lectura QR. |
| Act. 6: Pruebas y Docker | Pruebas integrales, creación de ‘Dockerfile’ / ‘docker-compose’ y manuales. | S14 - S15 | Contenedores ejecutándose, Informe de pruebas y Manual Técnico. |
| Cierre y Defensa | Consolidación de documentación y ensayo de presentación oral. | S16 - S18 | Repositorio GitHub finalizado y Diapositivas de defensa. |

Nota. Elaboración propia basada en la estructura de desglose del trabajo y ciclo de vida en cascada (Project Management Institute, 2017; Sommerville, 2011).

## 4.2 Recursos, Facilitadores y Obstaculizadores

- Recursos:

  - Hardware: Computador portátil con capacidad de virtualización (16GB RAM, procesador multi-núcleo) y webcam integrables.

  - Software: Visual Studio Code, Docker Desktop, PostgreSQL Server, Git/GitHub, herramientas de desarrollo React y Python 3.11.

- Facilitadores: Experiencia previa en certificaciones de seguridad, disponibilidad de repositorios y documentación oficial de código abierto (Tesseract, FastAPI, Docker).

- Obstaculizadores y Mitigación:

  - Variaciones en la iluminación de la webcam al validar rostro: Se mitigará aplicando filtros de procesamiento de imagen con OpenCV previo al análisis biométrico.

  - Calibración del OCR en fuentes de cédulas desgastadas: Se empleará binarización de imagen (umbralización de Otsu) para elevar la precisión de extracción de texto.

# 5. CONCLUSIONES INDIVIDUALES (Individual Conclusions)

- Technical Feasibility and Security Architecture: The definition phase confirmed that combining OCR and facial liveness verification within a web-based architecture delivers a robust defense against digital identity theft. Integrating cryptographic primitives such as SHA-256 hashing and dynamic QR codes guarantees end-to-end data integrity without introducing prohibitive operational costs for small businesses.

- Methodological Alignment: Adopting a structured Waterfall lifecycle provides the necessary discipline to manage single-developer scope, enabling clear sequential milestones across system modeling, backend/frontend engineering, biometric integration, and containerized Docker deployment over the 18-week timeframe.

- Professional Competence Application: The design of BioTrust directly operationalizes key domain competencies in Cybersecurity, Database Management, and Systems Integration, establishing a direct link between formal academic training and real-world engineering problem-solving.

6. REFLEXIÓN INDIVIDUAL (Personal Reflection)

Developing the definition phase for the BioTrust Capstone project has been a highly enriching experience that bridged my technical specialization in cybersecurity with practical software engineering. Transitioning from theoretical concepts to architecting a complete biometrics-driven SaaS platform required rigorous planning, risk assessment, and alignment with industry standards.

My professional background and international certifications (including CertiProf’s Lead Cybersecurity Professional (LCSPC™), Cybersecurity Awareness (CAPC), Artificial Intelligence (CAIPC®), and Scrum Foundation (SFPC™)) proved fundamental in designing a solution that prioritizes data privacy, cryptographic immutability, and system reliability. Working individually under a structured Waterfall methodology has strengthened my self-management, architectural decision-making, and engineering discipline, preparing me to execute the upcoming development phase successfully and deliver a high-impact solution for SMBs.

7. REFERENCIAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

- Federal Information Processing Standards. (2015). Secure Hash Standard (SHS) (FIPS PUB 180-4). National Institute of Standards and Technology. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.180-4.pdf

- Pantaleo, G. (2015). Ingeniería de software. Alfaomega.

- Project Management Institute. (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos: (guía del PMBOK) (6.ª ed.). Project Management Institute.

- Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (9.ª ed.). Pearson Education.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.