|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta la fecha, he cumplido con el cronograma planificado en la Carta Gantt para la Fase 2, logrando avanzar en el diseño de la base de datos PostgreSQL, la estructura inicial de las APIs en FastAPI y la integración de las librerías de visión por computadora. - Factores facilitadores: La correcta modularización de la arquitectura (separando frontend en React y backend en FastAPI) y la containerización temprana con Docker han facilitado las pruebas de integración local de las librerías de IA (face_recognition, OpenCV y Tesseract OCR). - Factores dificultadores: La configuración y afinación del rendimiento de la librería face_recognition sobre entornos Dockerizados generó retrasos temporales en la fase de pruebas iniciales debido al consumo de recursos en la extracción del vector numérico (embedding de 128 dimensiones).

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para resolver los inconvenientes técnicos con el procesamiento biométrico: - Optimicé el tamaño y resolución de las imágenes procesadas en memoria RAM antes de realizar la extracción de descriptores faciales, reduciendo el tiempo de respuesta en la API de FastAPI. - Documenté e implementé la arquitectura bajo el enfoque de “Privacy by Design”, asegurando que los archivos temporales de imágenes se eliminen inmediatamente tras la verificación, guardando únicamente los embeddings numéricos en la base de datos. - Establecí un flujo de pruebas unitarias continuo para los endpoints críticos (autenticación, firmas y validación biométrica) para prevenir regresiones.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño con una nota altamente positiva (destacado). - Aspectos a destacar: La rigurosidad técnica al implementar una arquitectura segura, escalable e innovadora que integra validación biométrica, lectura OCR de cédulas chilenas y firmado criptográfico SHA-256. Además, resalto el mantenimiento actualizado y ordenado del repositorio en GitHub bajo los estándares institucionales. - Aspectos a mejorar: Optimizar la gestión del tiempo para equilibrar de manera más fluida la redacción de la documentación formal (SRS y manuales de pruebas) con la codificación y refactorización del software.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietud / Pregunta para la docente: "Estimada docente: Dado que las pruebas biométricas y de OCR se ejecutan localmente en Docker sin enviar datos a servidores externos, ¿considera conveniente agregar en el Informe Final un anexo formal con una Matriz de Riesgos de Ciberseguridad o basta con detallarlo en la sección de Requisitos No Funcionales y Pruebas?"

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Al ser un desarrollo individual, no aplica la redistribución de tareas entre pares. Sin embargo, he reajustado mi plan de trabajo personal asignando bloques específicos de tiempo semanal para asegurar la cobertura de las pruebas de integración y la redacción del manual de despliegue.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como proyecto desarrollado de forma individual: - Aspectos positivos: Completa autonomía en la toma de decisiones tecnológicas, agilidad en la resolución de fallas y un control riguroso de versiones de código y documentación en GitHub. - Aspectos a mejorar: Mantener una comunicación constante con la docente a través de las instancias de retroalimentación para validar que los artefactos técnicos sigan alineados a las rúbricas formales de la Fase 2.